БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 14.03.2013г. с. Тюльково. №11

**Об утверждении противопаводковых мероприятий на территории Тюльковского сельсовета в 2013 году.**

 В соответствии с п.8 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с п. 8 ст. 7 Устава Тюльковского сельсовета

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Тюльковского сельсовета в 2013 году. Приложение.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюльковского сельсовета координацию деятельности, связанной с проведением неотложных противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и ледохода на территории сельсовета.

3. Решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, принятые в пределах её компетенции, обязательны для всех предприятий, независимо от подчинённости и форм собственности.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Тюльковский вестник».

 Глава сельсовета М. Е. Лорий.

Приложение

к постановлению администрации

От 14.03.2013г. № 11

Противопаводковые

мероприятия на территории Тюльковского сельсовета в 2013 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия. | Сроки. | Ответственные. |
| 1 | Выявление, осмотр, изучение проблем подтопляемых объектов, жилых домов. | Март. | Зам. главы сельсовета Дмитриев В. В. |
| 2 | Проведение разъяснительной работы среди населения, рабочих и служащих о причинах и возможных последствиях, предупреждении и ликвидации экстремальных ситуаций при паводке. | Март. | Зам. главы сельсовета Дмитриев В. В. |
| 3 | В целях сохранения и недопущения убытков от возможной порчи зданий и сооружений заблаговременно очистить крыши от снега. | Март. | Зам. главы сельсовета Дмитриев В. В. |
| 4 | Своевременно проверять и очищать от снега и посторонних предметов водопроводящие пути. | Апрель | Зам. главы сельсовета Дмитриев В. В. |
| 5 | Провести аппаратное совещание с руководителями предприятий, учреждений и организаций по согласованию и приведению сил и средств, планируемых к использованию в ходе работ по борьбе с наводнениями. | Апрель. | Зам. главы сельсовета Дмитриев В. В. |
| 6 | В д. Ключи провести сбор заявок жителей по обеспечению их необходимыми продуктами питания, медикаментами, топливом, газом. | Апрель. | Зам. главы сельсовета Дмитриев В. В. |
| 7 | Регулярно осуществлять контроль за уровнем воды в р. Жура. | Апрель. | Зам. главы сельсовета Дмитриев В. В. |
| 8 | Организовать охрану общественного порядка и обеспечить сохранность имущества граждан на подтопляемых территориях. | Апрель. | Зам. главы сельсовета Дмитриев В. В. |
| 9 | Разработать план эвакуации в период весеннего паводка. | Исполнительный период. | Зам. главы сельсовета Дмитриев В. В. |
| 10 | Ликвидация последствий паводка. | Исполнительный период. | Глава сельсовета Лорий М. Е. |