**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | с. Тюльково | №\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении противопаводковых мероприятий на территории Тюльковского сельсовета в 2019 году** |  |

В соответствии с п.8 ст.14 Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7 Устава Тюльковского сельсовета,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Тюльковского сельсовета в 2019 году (приложение 1).
2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюльковского сельсовета координацию деятельности, связанной с проведением неотложных противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и ледохода на территории сельсовета.
3. Решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, принятые в пределах ее компетенции обязательны для всех предприятий, организаций, учреждений Тюльковского сельсовета, независимо от их подчинённости и форм собственности.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Тюльковский Вестник».

Глава сельсовета А.В. Кузьмин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_ |

**Противопаводковые мероприятия на территории Тюльковского сельсовета в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Мероприятия** | **Срок проведения работ** | **Ответственные** |
| 1. | Выявление, осмотр, изучение проблем подтопляемых объектов, жилых домов | Март | Глава сельсовета Зам. главы сельсовета |
| 2. | Проведение разъяснительной работы среди населения, рабочих и служащих о причинах и возможных последствиях, предупреждении и ликвидации экстремальных ситуаций при паводке. | Март | Глава сельсовета Зам. главы сельсовета |
| 3. | В целях сохранения и недопущения убытков от возможной порчи зданий и сооружений заблаговременно очистить крыши от снега | Март | Глава сельсовета |
| 4. | Своевременно проверять и очищать от снега и посторонних предметов водопроводящие пути. | Март  Апрель | Глава сельсовета |
| 5. | Провести аппаратное совещание с руководителями предприятий, учреждений, организаций по согласованию и приведению сил и средств, планируемых к использованию в ходе работ по борьбе с наводнениями. | Апрель | Глава сельсовета Зам. главы сельсовета |
| 6. | Регулярно осуществлять контроль за уровнем воды в реке Жура. | Апрель  Май. | Глава сельсовета |
| 7. | Организовать охрану общественного порядка и обеспечить сохранность имущества граждан на подтопляемых территориях | Исполнитель­ный период | Глава сельсовета Зам. главы сельсовета |
| 8. | Разработать план эвакуации в период весеннего паводка | Апрель. | Глава сельсовета |
| 9. | Ликвидация последствий паводка. | Исполнитель­ный период | Глава сельсовета Зам. главы сельсовета |